Genomgång av föregående protokoll, möte 2007-11-26.

§ Det råder delade meningar hur andelsfördelningen skall vara inom samfälligheten. Det har tidigare förts diskussion om det skall vara 1 eller 2 gemensamhetsanläggningar. För att komma fram till ett gemensamt beslut kommer lantmäteriet att kalla samtliga fastighetsägare till ett förrättningsmöte, där besluts tas för val av 1, 2 eller flera gemensamhetsanläggningar. Anders Brunge (HSB) kontaktar Lantmäteriet. Ett förrättningsmöte kommer att hållas under våren 2008.

När beslut har tagits angående andelsfördelning kan därefter samfälligheten bildas. Rimligt är att samfällighet bildas (med vald styrelse) med laga kraft under hösten 2008.

§ Garantibesiktning genomförs troligen till våren 2008.

§ Anders Brunge skall skicka ut en ritning över de 650 m2 mark HSB äger på Winnansons markområde. Denna mark kan HSB använda som påtryckningsmedel för en vändplan på Hyacintgränd samt få tomtmark bakom Hyacintgränd som är på gång att skänkas tillbaka till Winnanssons.

§ Vid tomtgränsen mellan Winnanssons och Hyacintgränd är ett väldigt högt staket uppsatt. Detta staket misstänkts vara för högt. Kontrollera med kommun vilka gränser som gäller för stakethöjd och om det får vara något staket över huvudtaget utan samfällighetens tillåtelse. Anders Lövén kontrollerar med kommun.

§ Kontrollera möjligheten för upprättande av sophus vid Hyacintgränd/Gullkragevägen. Anders Brunge kontrollerar.

§ Det måste utredas vem som äger gångväg längs med Gullkragevägen. Är det Samfällighet eller kommun? Äger kommun gångväg bör en trottoar anläggas längs med Nordanvägen upp mot busshållsplats (Nordanvägen). Anders Brunge kontrollerar.

§ Belysningssensorerna har åtgärdats fast inte komplett. Ny korrigering skall utföras. Anders Brunge åtgärdar.

Interimsstyrelsen kommer fortsättningsvis att hålla regelbundna möte för att se till att allt som skall vara klart i samfällighet görs innan överlämnandet av juridiska ansvaret från HSB. Dessutom skall en årsbudget estimeras fram innan dess.

Nästa möte är planerat till den 9 april 2008.